НЕ СЕКРЕТНО

Инв.№ ___________

Экз.№_______

Муниципальное образование

городское поселение Молочный

Кольского района

Мурманской области

Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й   П Л А Н

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Руководитель АПМ-1					                                 Енина О.С.

Главный архитектор проекта,

почетный архитектор РФ					                     Липатова З.Н.

Санкт - Петербург

2011

Содержание

- Введение ………………………………………………………………………… 3

- Перечень основных мероприятий по реализации генерального плана                                            городского поселения Молочный ……………………………………………….. 12

- Финансово-экономическое обоснование …………………………………….20

- Заключительные положения …………………………………………………21

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Проект Плана реализации генерального плана муниципального образования «Городское поселение Молочный» (далее - План реализации генерального плана) разработан в соответствии с техническим заданием Муниципального контракта  №14/2008 от 23 декабря 2008 года.

План реализации проекта генерального плана муниципального образования «Городское поселение Молочный» (далее – городское поселение Молочный, городское поселение) разработан в соответствии с требованиями статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции от 29.11.2010г. №314-ФЗ).

Новым в деятельности территориального планирования является то, что теперь после утверждения любого документа территориального планирования необходимо в трехмесячный срок утвердить план реализации документа, в котором определяются дальнейшие действия органов власти в области градостроительной деятельности (статьи 13, 17, 22, 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

План реализации генерального плана содержит основные положения, направленные на осуществление приоритетных задач в области градостроительства, определенных генеральным планом в целях обеспечения перспективного социально-экономического развития городского поселения.

План реализации  – это документ планирования использования бюджетных средств по объемам финансирования, приоритетным объектам и срокам строительства объектов капитального строительства поселенческого значения согласно генеральному плану городского поселения Молочный.

Ниже, в главе 2, приведен перечень мероприятий, необходимых для реализации генерального плана.

План реализации генерального плана подготовлен на основании преимущественно проектных предложений генплана, имеющихся утвержденных действующих областных целевых и специализированных программ, фактического финансирования капитального строительства в 2009 г.

1.2. План реализации генерального плана имеет целью решение приоритетных задач в области градостроительства, определенных генеральным планом на период 2009-2015 г.г.(1 очередь) и 2016-2030 г.г.(расчетный срок):

- обеспечение последовательной регенерации существующего ветхого жилищного фонда;

- увеличение объемов и темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования;

- создание условий для комплексного освоения территорий;

- формирование общественного центра с высоким уровнем социально-бытового и культурно-досугового обслуживания, отвечающего современным архитектурным и эстетическим требованиям;

- строительство новых объектов и упорядочение существующей инженерно- транспортной инфраструктуры, озеленение, благоустройство городских территорий отвечающих потребностям развития городского поселения;

- упорядочение планировочной структуры жилых районов и промышленных территорий;

- вовлечение новых территорий в жилищное и производственное строительство;

- формирование резервного фонда городских земель.

1.3. План реализации генерального плана рассчитан на период 2009-2030 годы и содержит мероприятия, финансируемые за счет средств областного и местного бюджета.

Проектирование и строительство объектов, обеспечивающих реализацию генерального плана за счет средств областного бюджета, за счет внебюджетных источников, а так же подготовка документации по планировке территории для размещения таких объектов могут включаться в план реализации генерального плана после утверждения соответствующего бюджета или инвестиционных программ на очередной плановый период.

1.4. Основные мероприятия по реализации генерального плана, предусмотренные в разделе 2 настоящего Плана реализации, включают в себя проектирование и строительство объектов регионального и местного значения, к которым, в соответствии ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» относятся:

- объекты электроснабжения, теплоснабжения, газо- и водоснабжения населения в границах городского поселения;

- автомобильные дороги общего пользования, мосты и иные транспортные инженерные сооружения в границах городского поселения;

- иные объекты, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления.

В План реализации генерального плана включены вопросы жилищного строительства и строительства объектов социальной сферы, поскольку они обеспечивают реализацию муниципальных, областных, федеральных целевых программ, и прежде всего, национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» на территории городского поселения Молочный в целях обеспечения жильем социально незащищенных категорий граждан, создания благоприятных условий жизнедеятельности на территории городского поселения.

План реализации генерального плана предусматривает осуществление мероприятий по следующим основным направлениям:

- жилищное строительство;

- социальная сфера;

- инженерное обеспечение населенных пунктов и инженерная подготовка территории освоения;

- транспортная инфраструктура;

- охрана окружающей среды, благоустройство, озеленение;

- мероприятия в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1.5. В соответствии с настоящим Планом, до начала строительства жилых домов и общественных зданий, размещения иных объектов местного значения должны осуществляться подготовка документации по планировке территорий, устройство дорог, вертикальная планировка территорий, прокладка новых и реконструкция существующих инженерных коммуникаций.

1.6. Жилищное строительство

Приоритетным направлением реализации генерального плана является создание условий для жилищного строительства, комплексного освоения территории.

Финансирование строительства жилья предусматривается за счет средств бюджетов разных  уровней и внебюджетных источников, в целях создания условий для переселения граждан из ветхого жилья, обеспечения жильем социально незащищенных групп населения, преимущественно за счет внебюджетных источников.

Основными направлениями реализации генерального плана в сфере жилищного строительства являются:

- планомерный снос, реконструкция ветхого жилищного фонда,

- обеспечение жильем очередников,

- расселение жителей нп. ст.Выходной,

- увеличение средней жилищной обеспеченности за весь период реализации генерального плана до 26 кв.м. на человека;

- повышение качества жилья, увеличение степени комфортности проживания, полное инженерное обеспечение жилых зданий;

- наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования.

- учтен спрос на приобретение жилья и со стороны жителей г.Мурманска. Выделены территории для строительства «второго жилья».

В соответствии с региональной целевой программой "Переселение граждан Мурманской области из ветхого и аварийного жилищного фонда", основная задача которой - обеспечить выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, генпланом предусмотрено:

- переселение до 2015 года из аварийного и ветхого жилищного фонда жителей пгт. Молочный и нп. ст.Выходной ;

- отработка механизма привлечения внебюджетных ресурсов  для решения  сложных социальных проблем;

- выполнение   государственных обязательств по переселению граждан  из  жилых  помещений, непригодных  для  постоянного  проживания

Жилой фонд попадающий под реконструкцию, м2

(он же ветхий и аварийный)

| Адрес | М2 общ. пл. | Кол-во проживающих, семей | Кол-во проживающих, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| ул. Торговая,1 | 431,9 | 13 | 19 |
| ул. Торговая,2 | 478,1 | 15 | 20 |
| ул. Торговая, 3 | 537.2 | 16 | 27 |
| ул. Торговая, 4 | 543,9 | 16 | 25 |
| ул. Торговая, 5 | 243,9 | 6 | 10 |
| ул. Торговая, 6 | 538,1 | 16 | 29 |
| ул. Торговая, 7 | 495,4 | 12 | 28 |
| ул. Рыбников,1 | 51,1 | 15 | 23 |
| ул. Рыбников,3 | 533,7 | 16 | 35 |
| ул. Рыбников,4 | 533,8 | 15 | 27 |
| ул. Рыбников,5 | 539,5 | 11 | 9 |
| ул. Рыбников,6 | 532 | 11 | 18 |
| Итого : | 6000 | 162 | 270 |
| ст.Выходной | 1100 |  | 59 |

Проектом предусмотрено:

- строительство многоэтажных домов по ул. Северная и на месте ветхого жилья в квартале по ул. Торговая и ул. Рыбников;

- площадка под усадебную застройку определена за автодорогой Кола-Выходной

Новое жилищное строительство предусмотрено на свободных территориях в границах населенного пункта и на реконструкции в центре поселка

Объемы нового жилищного строительства на период 2009-2030 г.г.

| Площадки | усадебная | 5-9-этажная | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| ул. Северная | - | 20 тыс.м2 2,5 га | 20 тыс.м2 2,5 га |
| ул.Торговая-Рыбников | - | 15 тыс.м2 2,5 га | 15 тыс.м2 2,5 га |
| Площадка за автодорогой Кола-Выходной | 45 тыс.м2 27 га | - | 45 тыс.м2 27 га |
| ИТОГО пгт Молочный | 45 тыс.м2 27 га | 35 тыс.м2 5 га | 80 тыс.м2 32 га |

Увеличение объемов и темпов строительства, являющееся одной из задач, решаемых в ходе реализации национального приоритетного проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» повлечет насыщение рынка жилья, сбалансированность между предложением и спросом, что позволит сделать более доступным жилье для работающей категории граждан, самостоятельно решающей вопрос улучшения жилищных условий, без привлечения бюджетных средств.

Средства бюджетов, вкладываемые в жилищную сферу, предусматривается направлять, прежде всего, на создание условий для увеличения объемов жилищного строительства, привлечения инвесторов, и строительство жилья для льготной категории граждан (ветераны, инвалиды, многодетные и малообеспеченные семьи, молодые семьи и т.д).

Стоимость строительства социального жилья составит ориентировочно 109 млн. руб.

1.7. Социальная сфера

В социальной сфере за счет бюджетных средств и внебюджетных источников предусматривается строительство новых объектов (объекты культуры, физкультуры и спорта, торговли, бытового обслуживания и т.д.) на свободных территориях, а так же на месте сносимых ветхих объектов того же назначения.

Согласно Федеральному закону №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочиями местного значения поселения являются  культура и досуг, библиотечное обслуживание, физкультура и спорт… Предложения же по развитию системы образования в генплане носят рекомендательный характер, так как являются полномочиями местного значения муниципального района, а не поселения.

Мероприятия Плана реализации генерального плана направлены на решение следующих задач:

- достижение расчетных показателей обеспеченности населения в объектах социально-бытового назначения;

- постепенная замена ветхих объектов культуры, спорта и социально-бытового обслуживания и др. на отвечающие современным требованиям объекты.

Планом реализации генерального плана за период 2009-2015 г.г. с учетом перспектив развития территорий городского поселения Молочный и социальной значимостью объектов, предусматривается за счет средств бюджета реконструкция кинозала в здании ДК и хоккейного корта, перевод в новое здание библиотек (взрослой и детской), за счет регионального бюджета и внебюджетных источников - строительство молодежного досугового центра, ФОКа. В этот же период предусматривается строительство объектов торговли и отдыха (горнолыжного склона) за счет внебюджетных источников финансирования.

Стоимость строительства объектов культурно–бытового обслуживания составит ориентировочно 232 млн. руб.

1.8. Инженерное обеспечение населенных пунктов и инженерная подготовка территории освоения

Реализация генерального плана основана на дальнейшем развитие, совершенствовании инженерного систем и сооружений, инженерной подготовке территорий нового освоения с учетом приоритетов развития жилищного фонда населенных пунктов в составе городского поселения Молочный, инфраструктуры населенного пункта в целях сбалансированного развития всех систем жизнеобеспечения.

Реализация генерального плана способствует решению следующих основных задач в этой области:

- улучшение экологической ситуации в пгт. Молочный,

- удовлетворение потребностей пгт. Молочный в развитой сети инженерно- технического обеспечения;

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению с учетом перспективного развития территорий пгт;

- модернизация существующих объектов коммунальной инфраструктуры.

Предусмотренное генеральным планом и Планом его реализации комплексное развитие коммунальной инфраструктуры за счет средств областного и местного бюджетов позволит увеличивать объемы жилищного строительства на новых площадках, привлекая инвесторов в данную сферу деятельности.

В целях увеличения объемов и темпов строительства жилья, снижения затрат на его строительство, привлечения инвесторов в жилищную сферу и создания условий для строительства жилых домов индивидуальными застройщиками, за счет средств бюджетов планируется комплексное инженерное обустройство жилых районов.

На первом этапе реализации генерального плана строительство объектов инженерной инфраструктуры предусматривается осуществлять в основном, за счет бюджетных средств. В дальнейшем развитие коммунальной инфраструктуры в большей степени предусматривается осуществлять за счет средств внебюджетных источников, в т.ч. привлеченных средств инвесторов, заинтересованных в развитии строительного комплекса пгт. Молочный  и освоении новых территорий.

Генеральный план и мероприятия по его реализации предусматривают строительство объектов и выполнение комплекса мероприятий по инженерной подготовке новых площадок освоения, способствующих устранению неблагоприятных природных факторов:

- вертикальная планировка, организация рельефа новых площадок освоения,

- организация и очистка поверхностного стока,

- укрепление, благоустройство береговых склонов (при градостроительном обосновании),

- благоустройство рек и ручьев,

- обустройство зон отдыха.

1.9. Транспортная инфраструктура

Для решения основных планировочных и градостроительных задач в связи с возрастающим уровнем автомобилизации пгт. Молочный и для увеличения пропускной способности улиц, надежности транспортных связей, генеральным планом предусмотрена реконструкция и благоустройство существующей улично-дорожной сети, организация объездных магистралей для пропуска грузового транспорта, рассредоточение транспортных потоков по дублирующим улицам для снижения транспортной нагрузки на основные магистрали, формирование транспортных связей в районах новой застройки.

В соответствии с Генеральным планом предусматривается комплекс мероприятий по реконструкции и новому строительству ж/д ст. Выходной, строительству новой ж/д линии на западный берег Кольского залива.

1.10. Охрана окружающей среды, благоустройство, озеленение

В числе мероприятий по Охране окружающей среды, прежде всего, предусматриваются работы, связанные с систематизацией и благоустройством санитарно-защитных зон существующих предприятий и объектов.

Проектирование и строительство объектов капитального строительства в этой сфере Планом реализации генерального плана не предусматривается и в основном средства бюджета могут быть направлены на проведение организационных мероприятий.

Охране окружающей среды будет способствовать реализация следующих мероприятий:

- перевод котельной на газовое топливо,

- строительство экологически безопасных пометохранилищ,

- реконструкция очистных сооружений пгт.Молочный,

- оптимизация дорожно-транспортной сети и т.д.

1.11. Мероприятия в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В числе мероприятий в области  защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера предусматриваются мероприятия, связанные с гарантированным обеспечением населения городского поселения Молочный коммунальными услугами, а именно:

- питьевой водой нормативного качества (на основании мероприятий ГОУП "Мурманскводоканал", с включением в Программу "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" на 2006-2015 г.г.),

- бесперебойным снабжение теплом (в рамках модернизации систем теплоснабжения),

- газоснабжение пгт. Молочный (Генеральная схема газоснабжения и газификации Мурманской области, 2030гг).

Планировочные решения, проектирование и строительство зданий и сооружений, объектов инженерной, транспортной инфраструктуры предусмотрены генеральным планом в соответствии с требованиями нормативных документов, обеспечивающих защиту территорий и снижение ущерба от воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

1.12. Предложения Генерального плана по изменению категорий земель в границах городского поселения Молочный

В соответствии с проектными предложениями в части изменения структуры земельного фонда в границах городского поселения Молочный предусматривается:

- снятие статуса населенного пункта с ж/д станции Выходной, ввиду планируемого развития железнодорожно-транспортного узла в Выходном. Жители ж/ д станции Выходной переселяются в пгт.Молочный,

- Земли населенного пункта Выходной площадью 47,7 га переводятся в земли промышленности, энергетики, транспорта …. и иного специального назначения,

- В связи с развитием железнодорожной станции Выходной, как транспортно-перегрузочного узла возникнет необходимость в увеличении производственных территорий. Генеральным планом предлагается организация двух производственных зон у моста через р.Кола на левом берегу реки (данная территория имеет ограниченное использование поскольку попадает в СЗЗ от железной дороги). При организации производственных зон требуется осуществить перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности. Площадь земель, требующих перевода составляет 34,3 га,

- Проектом предлагается расширение существующего горнолыжного склона в северо-восточной части городского поселения. Увеличение площади горнолыжного склона планируется за счет земель сельскохозяйственного назначения и земель запаса, вследствие чего требуется осуществить перевод земель сельскохозяйственного назначения и запаса в земли особо охраняемых территорий и объектов. Общая площадь земель требующего перевода в земли ООТ составит 26,2 га, из них на земли сельскохозяйственного назначения приходится 16 га, на земли запаса 10,2 га.

Для осуществления мероприятий по изменению категорий земель в границах городского поселения Молочный требуется согласование проектных предложений по изменению категорий земель с заинтересованными ведомственными службами и принятие нормативных актов.

Баланс территории в границах городского поселения Молочный дает представление об изменении использования земель в результате проектных предложений генерального плана на период расчетного срока.

В границу городского поселения Молочный включены земли городского поселения (по обмеру чертежа) – 3378,4  га, в т.ч. земли населенного пункта пгт. Молочный (по обмеру чертежа) – 957 га. В сводном виде данные об изменении использования земель в границах  городского поселения Молочный и проектируемых границах пгт. Молочный представлены ниже в таблице

|  | 2008 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % |
| ВСЕГО в границах МО ГП Молочный | 3378,4 | 100 | 3378,4 | 100 |
| Жилая застройка | 20 | 0,6 | 48 | 1,4 |
| Общественно-деловая застройка | 5 | 0,1 | 11 | 0,3 |
| Зеленые насаждения общего пользования | - | - | 5 | 0,1 |
| Производственные площадки и территория коммунально-складского назначения | 310 | 9,2 | 388 | 11,5 |
| в т.ч. – сельскохозяйственного назначения | 288 |  | 324 |  |
| Транспортная инфраструктура, в т.ч. | 147 | 4,4 | 171 | 5 |
| - Улицы, дороги, проезды | 69 |  | 78 |  |
| - Отвод железной дороги | 78 |  | 93 |  |
| ООТ рекреационного назначения | 6 | 1,8 | 32,2 | 0,95 |
| Дачно-земельные участки(за границами населенных пунктов) | - | - | 60 | 1,2 |
| Зеленые насаждения спец. назначения (СЗЗ) | - | - | 66 | 2,0 |
| Кладбище* | 7 | 0,2 | 39 | 1,2 |
| Прочие территории (водные объекты, природный ландшафт, специального назначения и др.) | 2883,4 | 83,7 | 2558,2 | 76,35 |
| ВСЕГО в границах пгт. Молочный | 957 | 100 | 957 | 100 |
| Жилая застройка, в том числе | 20 | 2 | 48 | 5 |
| - многоэтажная | 15 |  | 21 |  |
| - малоэтажная | 5 |  | - |  |
| - усадебного типа | 0,01 |  | 27 |  |
| Общественно-деловая застройка | 5 | 0,5 | 11 | 1,1 |
| Производственные площадки и территория коммунально-складского назначения | 132 | 13,8 | 210 | 22 |
| в т.ч. – сельскохозяйственного назначения | 161 |  | 197 |  |
| Транспортная инфраструктура | 35 | 3,7 | 40 | 4,2 |
| в т.ч. - улицы, дороги, проезды | 20,2 |  | 25 |  |
| Зеленые насаждения общего пользования | - | - | 5 | 0,5 |
| Прочие территории | 765 | 80 | 643 | 67,2 |

* в границах городского поселения  Молочный с учетом закрытого кладбища в пгт Выходной

# 2. Перечень основных мероприятий по реализации

# генерального плана городского поселения Молочный

2.1. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

| №№ п/п | Наименование проекта | Сроки, годы | Объемы и источники финансирования (млн. рублей) | Примечание. комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего финансо-вых средств | Феде- ральный бюджет | Област-ной бюджет | Внебюджетные источники | Бюджет района | Бюджет поселения |  |
|  | Всего | 2009-2030 | 432 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном | 2015 | 130 |  | * | * |  |  |  |
| 2 | Молодежный досуговый центр | 2009-2015 | 70 |  | * | * |  | * |  |
| 3 | Реконструкция кинозала в ДК | 2009-2015 | 8 |  | * |  |  | * |  |
| 4 | Хоккейный корт | 2010 | 4 |  | - | * | - | * | реконструкция |
| 5 | Горнолыжный склон | 2009-2015 | 200 |  |  | * |  |  | инфраструктурное обустройство |
| 6 | Центральная библиотека | 2009-2015 | 10 |  | * |  |  | * | строительство нового здание |
| 7 | Детская библиотека | 2009-2015 | 10 |  | * |  |  | * | строительство нового здание |

2.2.  ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

| №№ п/п | Наименование проекта | Сроки, годы | Объемы и источники финансирования (млн. рублей) | Примечание. комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего финансо-вых средств | Феде- ральный бюджет | Област-ной бюджет | Внебюджетные источники | Бюджет района | Бюджет поселения |  |
|  | Всего | 2009-2030 | 1260 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | строительство жилых домов по ул. Северная | 2012-2015 | 85 | * | * | * |  | * | Социальное жилье |
| 2 | строительство жилых домов по ул. Северная | 2016-2030 | 170 |  | * | * |  |  |  |
| 3 | строительство жилых домов по ул. Рыбников | 2011-2015 | 170 | * | * | * |  | * | Социальное жилье |
| 4 | строительство жилых домов по ул. Торговая - Рыбников | 2016-2030 | 170 |  | * | * |  |  |  |
| 5 | строительство индивидуальных жилых домов усадебного типа | 2009-2015 | 215 |  |  | * |  |  | 90 участков в т.ч. «второе жилье» |
| 6 | строительство индивидуальных жилых домов усадебного типа | 2016-2030 | 450 |  |  | * |  |  | 210 участков в т.ч. «второе жилье» |

2.3. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Объемы и источники финансирования (млн. рублей) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего финансо-вых средств | Феде- ральный бюджет | Област-ной бюджет | Внебюджетные источники | Бюджет района | Бюджет поселения |  |
| Железнодорожный транспорт |
| 1 | Строительство новой железнодорожной линии на западный берег Кольского залива «Выходной – Лавна». | 2009-2015 | - | * | * | * | - | - | Протяженность маршрута 48 км. |
| 2 | Реконструкция ж/д ст. Выходной. | 2009-2015 | - | * | * | * | - | - | Реконструкция станции с удлинением станционных путей и укладкой дополнительных путей |
| 3 | Строительство 2-х переездов через железную дорогу. | 2009-2015 | - | - | * | * | - | * | На участке пересечения новой ж/д линии с автодорогой «Кола – ж/д ст. Выходной» и на участке пересечения с главной дорогой городского поселения Молочный, ведущей в промзону |
| Мероприятия по развитию улично-дорожной сети пгт. Молочный |
| 4 | Строительство участка жилой улицы в районе новой застройки с западной стороны от региональной автодороги «Кола – ж/д ст. Выходной». | 2009-2015 | 16 | - | - | - | - | * | Протяженность – 0,2 км. |
| 5 | Строительство второстепенных улиц в районе новой застройки. | 2009-2015 | 72 | - | - | - | - | * | Протяженность строительства – 0,9 км |
| 6 | Строительство жилых улиц в районе новой жилой застройки. | 2016-2030 | 160 | - | - | - | - | * | Протяженность – 2,0 км |
| 7 | Строительство второстепенных улиц в районе новой жилой застройки. | 2016-2030 | 96 | - | - | - | - | * | Протяженность – 1,2 км |

2.4. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ

| №№ п/п | Наименование проекта | Сроки | Объемы и источники финансирования (млн. рублей) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего финансовых средств*) | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Внебюджетные источники | Бюджет района | Бюджет поселения |  |
| Водоснабжение |
| 1 | Модернизация Южных водопроводных сооружений | 2009 – 2015 | 159 | - | * | - | * | * | *) Объемы финансирования приняты на основании мероприятий ГОУП "Мурманскводоканал" (для включения в программу "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" на 2006-2015 гг.) |
| Водоотведение |
|  | Модернизация канализационных очистных сооружений: | 2009 - 2015 | 30 | - | * | - | * | * | *) |
| 1 | перевод на УФ-обеззараживание очищенных сточных вод |  | 12 | - | * | - | * | * | *) |
| 2 | замена загрузочного материала биофильтра |  | 18 | - | * | - | * | * | *) |

2.5. ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Объемы и источники финансирования (млн. рублей) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего финансо-вых средств*) | Феде- ральный бюджет | Област-ной бюджет | Внебюджетные источники | Бюджет района | Бюджет поселения |  |
| 1 | замена и реконструкцию физически и морально устаревшего оборудования подстанций | 2015 | 50 | * | * | * | * | * | Мероприятия и объемы работ по развитию систем энергоснабжения предложены в соответствии с проектом Генерального плана городского поселения *) Объемы финансирования приведены по укрупненным показателям |
| 2 | закольцовка тупиковых участков, как существующей схемы электроснабжения, так и новых трансформаторных подстанций | 2015 | 30 | * | * | * | * | * |  |
| 3 | мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий | 2015-2030 | 100 | * | * | * | * | * |  |
| 4 | Прокладка участка магистральной теплотрассы через запланированную железную дорогу | 2015 | 17 | * | * | * | * | * |  |
| 5 | модернизация оборудования котельной. Перевод оборудования котельной на газовое оборудование | 2015-2030 | 20 | * | * | * | * | * |  |
| 6 | Строительство нового участка теплотрассы от ж/д переезда до нового жилого района | 2015-2030 | 15 | * | * | * | * | * |  |
| 7 | Реконструкция тепловых сетей в пгт. Молочный | 2015-2030 | 30 | * | * | * | * | * |  |
| 8 | Газификация пгт. Молочный (Генеральная схема газоснабжения и газификации Мурманской области) | 2030 | 150 | * | * | * | * | * |  |

2.6. СВЯЗЬ

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Объемы и источники финансирования (млн. рублей) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего финансо-вых средств*) | Феде- ральный бюджет | Област-ной бюджет | Внебюджетные источники | Бюджет района | Бюджет поселения |  |
| 1 | увеличение номерной емкости на 1100 номеров и замена аналоговой АТС на цифровую АТС | 2015 | 9 | * | * | * | * | * | Мероприятия и объемы работ по развитию систем связи предложены в соответствии с проектом Генерального плана городского поселения *) Объемы финансирования приведены по укрупненным показателям |
| 2 | увеличение номерной емкости АТС на 200 №№ | 2030 | 3 | * | * | * | * | * |  |
| 3 | Замена междугороднего кабеля идущего к г. Кола на волоконно-оптический | 2015 | 20 | * | * | * | * | - |  |
| 4 | Переход на цифровое телерадиовещание, стандарта DVB | 2015 | 5 | * | * | - | * | - |  |

2.7. ИНЖЕРЕНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИИ

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Объемы и источники финансирования (млн. рублей) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего финансо-вых средств | Феде- ральный бюджет | Област-ной бюджет | Внебюджетные источники | Бюджет района | Бюджет поселения |  |
| 1 | Дождевая канализация: Вертикальная планировка Подсыпка территории застройки, уположение склонов Защита от затопления (при целесообразности) Обустройство зон отдыха горно-лыжного направления | 2009 –2015, 2015- 2030 | до 10 | - | * | * | * | * | Мероприятия и объемы работ по инженерной подготовке территории предложены в соответствии с проектом Генерального плана городского поселения *) Объемы финансирования приведены по укрупненным показателям |

2.8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧС ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Объемы и источники финансирования (млн. рублей) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего финансо-вых средств | Феде- ральный бюджет | Област-ной бюджет | Внебюджетные источники | Бюджет района | Бюджет поселения |  |
|  | Всего: |  | 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | проведение командно-штабных учений «Ликвидация последствий аварии на магистральных тепловых сетях и восстановление функционирования объектов ЖКХ и бюджетной сферы при нарушении теплоснабжения пгт. Молочный» | 2009 – 2015 | 0.2 | * | * | - | * | - | Мероприятия приведены рамках Закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |
|  | тренировки сил и средств организаций по теме: «ликвидация последствий террористического акта на котельной ст. Выходной» | 2009 – 2015 | 0.1 | * | * | - | * | - |  |
|  | Ликвидация последствий аварии на магистральных тепловых сетях и восстановление функционирования объектов ЖКХ и бюджетной сферы при нарушении теплоснабжения пгт. Молочный | 2009 – 2015 | 0.2 | * | * | - | * | - |  |
|  | создание достаточных запасов материально- технических ресурсов на случай ЧС | 2009 – 2015 | 0.9 | * | * | - | * | - |  |
|  | Прочие мероприятия | 2009 – 2015 | 0.7 | * | * | - | * | - |  |

2.9. ДОКУМЕНТАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ

Первоочередные мероприятия для обеспечения нормативной градостроительной деятельности в пределах административных границ городского поселения Молочный:

- правовое оформление границ населенного пункта (2010г.);

- разработка проектов планировки новых жилых районов, предусмотренных генеральным планом (2010-2015г.г).

# 3. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

План реализации проекта Генерального плана городского поселения, генерального плана городского округа в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (статья 26) включает мероприятия по подготовке проектной документации и строительству объектов капитального строительства муниципального значения.

В соответствии со Статьей 26 Градостроительным кодексом Российской Федерации:

1. Реализация генерального плана поселения осуществляется на основании плана реализации генерального плана поселения, который утверждается главой местной администрации поселения, реализация генерального плана городского округа - на основании плана реализации генерального плана городского округа, который утверждается главой местной администрации городского округа, в течение трех месяцев со дня утверждения соответствующего генерального плана.

2. В плане реализации генерального плана содержатся:

1) решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки или о внесении изменений в правила землепользования и застройки;

2) сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов;

3) сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения;

4) финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана.

3.1. Финансирование мероприятий, указанных в разделе 2 Плана реализации генерального плана, осуществляется за счет средств всех бюджетов с учетом утверждаемых бюджетов и разработанных муниципальных целевых программ.

В целях решения приоритетных задач градостроительства, определенных в генеральном плане, возможно финансирование отдельных мероприятий Плана реализации генерального плана за счет внебюджетных источников.

3.2. Объемы планируемого строительства объектов капитального строительства и мероприятий поселенческого значения составят за 2009-2030г.г. порядка 2,8 млрд. руб., в т.ч. первоочередные (2009-2015г.г.) ~ 1,3 млрд. руб.

Общая стоимость первоочередных мероприятий отнесенных к затратам (бюджету) поселения составит порядка 254 млн. руб.

Ориентировочная стоимость строительства объектов капитального строительства

и мероприятий поселенческого значения,   млн. руб.

| Наименование работ | 2009-2030 г.г. | из них 1 очередь (2009-2015 г.г.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в т.ч. бюджет поселения |
| Жилищное строительство - всего | 1260 | 470 | - |
| (в т.ч. социальное жилье) | 109 | 109 | 55 |
| Строительство объектов культурно – бытового назначения | 432 | 432 | 32 |
| Строительство улиц, дорог, стоянок, подъездов | 344 | 88 | 88 |
| Водоснабжение и канализация | 219 | 219 | 60 |
| Энергоснабжение | 215 | 97 | 17 |
| Связь | 33 | 3 | - |
| Инженерная подготовка территории | 10 | 3 | 2 |
| Мероприятия по ЧС | 2 | 2 | - |
| Неучтенные затраты (10%) |  |  |  |
| Итого (округл.) | 2624 | 1423 | 254 |

3.3. Затраты на разработку документации по планировке территории в рамках запроектированных жилых кварталов должны быть определены после определения границ проектируемого участка, исходя из его площади.

Расчет стоимости производится на основании «Справочника базовых цен на проектные работы для строительства. Градостроительная документация», утвержденного Постановлением Минстроя Российской Федерации от 07.06.1995г. №18-56 с учетом повышающего инфляционного коэффициента на момент разработки, до утверждения иных расценок и порядка определения стоимости таких работ Правительством Российской Федерации.

# 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИИЯ

План реализации проекта генерального плана городского поселения Молочный утверждается главой местной администрации поселения (статья 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации.).

Градостроительный кодекс устанавливает полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации.и органов местного самоуправления по установлению состава и порядка подготовки планов реализации документов территориального планирования муниципальных образований (Статья 18, п.2) :

2.Состав, порядок подготовки документов территориального планирования муниципальных образований, порядок подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также состав, порядок подготовки планов реализации таких документов устанавливаются в соответствии с настоящим Кодексом законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления,

3.Порядок согласования документов территориального планирования муниципальных образований, состав и порядок работы согласительной комиссии устанавливаются Правительством Российской Федерации.

4.Документы территориального планирования муниципальных образований могут являться основанием для изменения границ муниципальных образований в установленном порядке.

Таким образом, на уровне городского поселения Молочный должен быть разработан и утвержден нормативный акт о составе и порядке внесения изменений в план реализации генерального плана городского поселения Молочный

4.1. Порядок работы органов власти по выполнению требований плана реализации

План реализации – это документ планирования использования бюджетных средств по объемам выделения, приоритетным объектам и срокам строительства объектов капитального строительства федерального (частично). Регионального, местного значения.

План реализации «зависим» от областного бюджета, который планируется и утверждается на каждый финансовый год. Соответственно, и план реализации может ежегодно корректироваться в зависимости от финансовых возможностей власти по реализации решений Генерального плана городского поселения Молочный, разработки и принятия различных областных, инвестиционных программ.

Таким образом, Администрация городского поселения имеет возможность, в соответствии со своей компетенцией, каждый год подавать заявки на выделение средств из областного бюджета для последовательного выполнения конкретных пунктов плана реализации.

Учитывая комплексный многоотраслевой характер Градостроительной Документации, разрабатываемой для муниципальных образований области, представляется целесообразным создание при Администрации Мурманской области (Министерство строительства и территориального развития Мурманской области) Совета по обеспечению реализации Градостроительной документации по Мурманской области, в задачи которого будут входить следующие позиции:

- осуществление постоянного контроля и мониторинга за реализацией проектов территориального планирования;

- сбор от заинтересованных организаций и подготовка предложений для ежегодной корректировке планов реализации;

- подготовка предложений по внесению изменений в Градостроительную Документацию (Схема территориального планирования, генеральные планы).